ПРОЕКТ








Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» 
	
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах        организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа города-курорта Пятигорска Ставропольского края, постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке», постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска» (о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 08.11.2013 № 4175),-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды». 
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 08.12.2017          № 5518 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы»;
2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 09.09.2020         № 2770 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы (о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска)»;
2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 09.03.2021           № 707 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы»;
2.4. Постановление администрации города Пятигорска от 07.07.2021         № 2602 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518» (вместе с «Адресным перечнем всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах»);
2.5. Постановление администрации города Пятигорска от 15.03.2022          № 709 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518»;
2.6. Постановление администрации города Пятигорска от 27.06.2022          № 2327 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518»;
2.7. Постановление администрации города Пятигорска от 26.12.2022         № 5191 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518»;
2.8. Постановление администрации города Пятигорска от 13.03.2023          № 619 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518»;
2.9. Постановление администрации города Пятигорска от 07.07.2023         № 2389 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518»;
2.10. Постановление администрации города Пятигорска от 08.04.2024        № 1152 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518»;
2.11. Постановление администрации города Пятигорска от 08.04.2024        № 1152 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518»;
2.12. Постановление администрации города Пятигорска от 05.07.2024        № 2433 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518» (вместе с «Адресным перечнем всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 - 2026 годах», «Перечнем основных мероприятий подпрограмм программы»);
2.13. Постановление администрации города Пятигорска от 18.10.2024       № 4360 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518» (вместе с «Перечнем основных мероприятий подпрограмм программы»);
2.14. Постановление администрации города Пятигорска от 21.08.2025       № 3038 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518».

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска-начальника Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянова И.А.
	                                                              
       4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 года и подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://pyatigorsk.gosuslugi.ru/.



Глава города Пятигорска                                                              Д.Ю.Ворошилов 














Приложение 
  к постановлению администрации 
города Пятигорска 
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[bookmark: P40]МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города-курорта Пятигорска
 «Формирование современной городской среды» 
                                              (далее – программа)

                                              Паспорт программы

	Наименование программы
	«Формирование современной городской среды» 

	Ответственный исполнитель программы
	Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»

	Соисполнители программы
	нет

	Участники программы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (по согласованию);

	
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска» (по согласованию);

	
	организации города-курорта Пятигорска (по согласованию);

	
	физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию)

	Подпрограммы программы
	1. «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»;

	
	2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия»

	Цель программы
	Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов

	Индикаторы достижения цели программы
	Доля      благоустроенных       общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся   в благоустройстве;  

	
	доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

	Сроки реализации программы
	2026 - 2031 годы

	Объемы и источники финансового обеспечения программы
	Объем финансового обеспечения программы составит 51915,59 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
Бюджет города Пятигорска: 51915,59 тыс. рублей, в том числе по годам:

	
	2026 год - 51915,59 тыс. рублей;

	
	2027 год - 0,00 тыс. рублей;

	
	2028 год - 0,00 тыс. рублей;

	
	2029 год - 0,00 тыс. рублей;

	
	2030 год - 0,00 тыс. рублей;

2031 год - 0,00 тыс. рублей.

	
	Налоговые расходы города-курорта Пятигорска - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:

	
	2026 год - 0,00 тыс. рублей;

	
	2027 год - 0,00 тыс. рублей;

	
	2028 год - 0,00 тыс. рублей;

	
	2029 год - 0,00 тыс. рублей;

	
	2030 год - 0,00 тыс. рублей;

2031 год - 0,00 тыс. рублей

	Ожидаемые конечные результаты программы
	Достижение плановых значений индикаторов, установленных в приложении 1:

	
	доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

	
	доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве



Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
программы, формулировка основных проблем и прогноз ее развития

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899.
       Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города Пятигорска. Уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура во многом определяет статус города. 
        Анализ сферы благоустройства в городе-курорте Пятигорске показал, что в последние годы в городе-курорте Пятигорске проводилась целенаправленная работа по реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.
        В то же время в вопросах благоустройства города-курорта Пятигорска имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем. Текущее состояние отдельных территорий города не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, малое количество парковок для автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, их неудовлетворительное состояние, неудовлетворительное состояние общественных территорий, недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.
         Общее количество общественных территорий в городе-курорте             Пятигорске по результатам инвентаризации составляет 184 ед. площадью 2468,54 тыс. кв. м, из них количество благоустроенных общественных территорий составляет 17 ед. площадью 247,825 тыс. кв. м, что составляет 10,04% от общего количества общественных территорий.
         Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 167 ед. площадью 2220,72 тыс. кв. м, что составляет 89,96% от общей потребности. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования города-курорта Пятигорска, составляет     1,16 кв.м.
        Существующее положение обусловлено рядом факторов: новые современные требования к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.
        Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей, сложившуюся инфраструктуру территорий дворов, функциональных зон и выполнения других мероприятий.
         Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. 
  Общее количество дворовых территорий в городе-курорте Пятигорске составляет 901 ед. площадью 1343,026 тыс. кв. м, из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий составляет 279 ед. площадью 905,860 тыс. кв. м, что составляет 30,96% в общем количестве дворовых территорий.
Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в городе-курорте Пятигорске, составляет 111,99 тыс. чел., в том числе 59,75 тыс. чел. проживает в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями.
        Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения, составляет 57,64 тыс. чел., что составляет 56,97% от общей численности населения в городе-курорте Пятигорске.
       В программу включаются мероприятия по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий в городе-курорте Пятигорске, являющемся опорным населенным пунктом Ставропольского края, на базе которого обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории города.
        Включение в программу мероприятий по благоустройству общественной территории по результатам проведенного рейтингового голосования и дворовой территории многоквартирного дома с учетом предложений решений собственников помещений в многоквартирных домах и собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, которые благоустраиваются, в том числе инициативных проектов, а также исключение из программы осуществляется в соответствии с Порядками, утвержденными постановлением администрации города Пятигорска, и требованиями правовых актов Ставропольского края.
        В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, предоставляемой из бюджета Ставропольского края, администрация города Пятигорска обеспечивает синхронизацию  реализации мероприятий программы с реализуемыми в городе Пятигорске мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов  «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Туризм и гостеприимство», «Экологическое благополучие», и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в городе Пятигорске федеральными, государственными программами Ставропольского края и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории города -курорта Пятигорска.
 Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, формируется с учетом государственной программы Ставропольского края по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации и приведен в приложении 1 к подпрограмме 1.
Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;
Адресный перечень общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2018- 2024 годах, приведен в приложении 2 к подпрограмме 1.
         Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведен в приложении 3 к подпрограмме 1. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
В рамках адресного перечня справочно указаны общественные территории, благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных программ города-курорта Пятигорска. Информация об объемах и источниках финансового обеспечения благоустройства общественных территорий города-курорта Пятигорска в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ города-курорта Пятигорска приведена в приложении 6 к программе.
На территории города-курорта Пятигорска имеются объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству, за счет средств указанных лиц, в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска       (далее соответственно - объекты недвижимого имущества, Правила благоустройства). Работы по благоустройству осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты, в рамках соглашений между администрацией города-курорта Пятигорска и собственниками (пользователями).
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц, приведен в приложении 4 к подпрограмме 1. 
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:
повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города-курорта Пятигорска.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска
в сфере реализации программы, цели программы и описание
ожидаемых конечных результатов реализации программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 года № 110-кз и Стратегией социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года, утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2020 г. № 32-59 РД, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единого подхода.
Основной целью программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
Ожидаемым конечным результатом программы является достижение целевых значений индикаторов, установленных в приложении 1:
доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;
доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий.
Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении 1 к программе.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы приведены в приложении 2 к программе.
Объемы и источники финансового обеспечения программы приведены в приложении 3 к программе.
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям программы, задачам подпрограмм программы приведены в приложении 4 к программе.
Перечень основных мероприятий подпрограмм программы приведен в приложении 5 к программе.
Объемы и источники финансового обеспечения благоустройства общественных территорий города-курорта Пятигорска в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ города-курорта Пятигорска приведены в приложении 6 к программе.
Исполнители по каждому программному мероприятию несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма
«Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды»
(далее-подпрограмма 1)

Паспорт
подпрограммы 1

	Наименование подпрограммы 1
	«Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1
	Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»

	Соисполнители подпрограммы 1
	нет

	Участники 
подпрограммы 1
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (по согласованию);

	
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска» (по согласованию);

	
	организации города-курорта Пятигорска (по согласованию);

	
	физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию)

	Задачи подпрограммы 1
	Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска;

	
	повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов

	Показатели решения 
задач подпрограммы 1
	Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству;

	
	доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

	
	количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству, в том числе количество благоустроенных дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена;

	
	доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

	
	доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска

	Сроки реализации подпрограммы 1
	2026 – 2031 годы

	Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1
	Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 51915,59 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
Бюджет города Пятигорска: 51915,59 тыс. рублей, в том числе по годам:

	
	2026 год - 51915,59 тыс. рублей,

	
	2027 год - 0,00 тыс. рублей;

2028 год - 0,00 тыс. рублей;

2029 год - 0,00 тыс. рублей;

2030 год - 0,00 тыс. рублей;

2031 год - 0,00 тыс. рублей.

	
	Налоговые расходы города-курорта Пятигорска - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:

	
	2026 год - 0,00 тыс. рублей;

	
	2027 год - 0,00 тыс. рублей;

	
	2028 год - 0,00 тыс. рублей;

	
	2029 год - 0,00 тыс. рублей;

	
	2030 год - 0,00 тыс. рублей;

2031 год - 0,00 тыс. рублей

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1
	Достижение плановых значений показателей, установленных в приложении 1:

	
	количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству;

	
	доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

	
	количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству, в том числе количество благоустроенных дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена;

	
	[bookmark: _GoBack]доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

	
	доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска



Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение следующих основных мероприятий:
1. «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска».
В рамках указанного основного мероприятия предполагается проведение инвентаризации: 
- дворовых территорий;
- общественных территорий.
Инвентаризация территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска проводится в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Ставропольского края и города-курорта Пятигорска.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1 станут:
формирование и утверждение адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;
формирование и утверждение адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;
формирование и утверждение адресного перечня дворовых территорий, планируемых к благоустройству;
формирование и утверждение адресного перечня общественных территорий, планируемых к благоустройству.
2. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в целях достижения показателей национального проекта  «Инфраструктура для жизни», предполагает:
- подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий;
- организация и проведение открытого аукциона на право заключения контракта на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий и (или) заключение соглашения (договора) на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности);
- контроль за исполнением подрядными организациями обязательств в соответствии с заключенным контрактом и (или) соглашением (договором).
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1 станет: увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске.
3. В рамках основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена» предполагается:
- подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территории;
- организация и проведение открытого аукциона на право заключения контракта на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий и (или) заключение соглашения (договора) на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий;
- контроль за исполнением подрядными организациями обязательств в соответствии с заключенным контрактом и (или) соглашением (договором).
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1 станет увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в городе-курорте Пятигорске.
4. Также, в подпрограмму 1 входит основное мероприятие: «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске».
         Реализация данного основного мероприятия характеризуется необходимостью поддержания до 2030 года доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе - курорте Пятигорске, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, на уровне не менее 15,0 процентов ежегодно.
          В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается проведение голосований по отбору территорий, подлежащих благоустройству, субботников и общественно значимых мероприятий по благоустройству территории города - курорта Пятигорска.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1 станет увеличение количества реализуемых мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.
       Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач подпрограммы 1.
Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1, исполнителях, сроках реализации, взаимосвязи с показателями 1, отражаются в приложении 5 программы.
Исполнитель по каждому основному мероприятию подпрограммы 1, в соответствии с детальным планом-графиком реализации программы, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.
                                                                                                             






















                                                                                                                                                        
 Приложение 1                                                                                                                             к подпрограмме1«Современная городская среда в городе-курорте
 Пятигорске» муниципальной программы города-курорта
 Пятигорска «Формирование современной городской среды»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Адресный перечень
всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству,
 исходя из минимального перечня работ по благоустройству

	№ п/п
	Адрес дворовой территории
	Площадь дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве (кв.м)
	Планируемая стоимость благоустройства (тыс. руб.)

	
	1
	2
	3

	1
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2
	706
	1137,84

	2
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 66
	1158
	1866,68

	3
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 71
	860
	1141,31

	4
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2
	1502,6
	2492,47

	5
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 160
	2716
	5239,52

	6
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 42
	606
	1191,49

	7
	г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 55
	1236
	1954,1

	8
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 32
	1968
	3994,38

	9
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22
	3000
	2709,18

	10
	г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Сергеева, д. 4
	1975
	4145,74

	11
	г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 121
	2955
	11329,46

	12
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 27
	1461
	1672,6

	13
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62
	652
	1713,39

	14
	г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 1/а
	1827
	2206,02

	15
	г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2
	1330
	2846,34

	16
	г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 3
	586
	1873,95

	17
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 53а
	602
	861,26

	18
	г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7
	310
	2163,65

	19
	г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 2
	1528
	3266,86

	20
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 158
	3541
	2865,91

	21
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 20
	242,5
	2969,53

	22
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 9
	3675
	5435,78

	23
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 225, корп. 1
	750
	686,84

	24
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 5
	720
	559,96

	25
	г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25
	1125,7
	1663,98

	26
	г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 25
	590
	1484,9

	27
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 3
	1560
	2193,9

	28
	г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 27
	650
	1644,5

	29
	г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 1
	1050
	2148,36

	30
	г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 3
	898
	2104,1

	31
	г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 3б
	450
	1138,5

	32
	г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 3
	1200
	1920,16

	33
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 156
	1684
	4260,52

	34
	г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 10
	400
	1012

	35
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 6
	762
	1927,86

	36
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 23, корп. 1
	2761
	4488,76

	37
	г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 28
	1855
	1979,7

	38
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 2
	600
	1518

	39
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 24
	1200
	3036

	40
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 42 б
	1118
	1303,9

	41
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 7
	2600
	3706,5

	42
	г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 2
	831,7
	2273,94

	43
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 12
	1488
	3388,88

	44
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 35, лит. А
	204
	739,58

	45
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 61, лит. А
	187,9
	475,39

	46
	г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д. 7
	100
	253

	47
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 44
	330
	834,9

	48
	г. Пятигорск, ул. Мира, д. 66А
	348
	590,54

	49
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86
	393,5
	724,4

	50
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 33
	430
	1087,9

	51
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 54
	190
	480,7

	52
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 5
	150
	379,5

	53
	г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 26
	130
	328,9

	54
	г. Пятигорск, ул. Мира, д. 8
	350
	885,5

	55
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 57
	232,3
	587,72

	56
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 54Б
	1222,6
	492,56

	57
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 2
	467,5
	931,3

	58
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 74
	386
	536,72

	59
	г. Пятигорск, ул. Красная, д. 6
	270
	683,1

	60
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 56
	235
	594,55

	61
	г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6
	380
	961,4

	62
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14
	663,7
	645,74

	63
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20
	150
	379,5

	64
	г. Пятигорск, ул. Власова, д. 23
	50
	126,5

	65
	г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22
	291,2
	395,96

	66
	г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44
	450,6
	880,34

	67
	г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 72
	900
	2277

	68
	г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 24
	80
	202,4

	69
	г. Пятигорск, ул. Мира, д. 16
	250
	632,5

	70
	г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 4
	230
	581,9

	71
	г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4, лит. А, Б, Е
	260
	657,8

	72
	г. Пятигорск, ул. Красная, д. 15
	410
	591,92

	73
	г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 3
	759,5
	2104,1

	74
	г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 16
	704,6
	564,32

	75
	г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 21
	743
	1807,7

	76
	г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А, В
	260
	657,8

	77
	г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63
	375
	545

	78
	г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 11
	500
	1483,3

	79
	г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9Б, секц. 1
	80
	202,4

	80
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А
	776
	1098,38

	81
	г. Пятигорск, ул. Мира, д. 22В
	30
	75,9

	82
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50
	290
	733,7

	83
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 84
	220
	556,6

	84
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 49А
	180
	455,4

	85
	г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 52
	190
	480,7

	86
	г. Пятигорск, ул. Мира, д. 12
	280
	708,4

	87
	г. Пятигорск, ул. Мира, д. 31
	250
	632,5

	88
	г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 22А
	280
	708,4

	89
	г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 77
	267,4
	878,96

	90
	г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 15
	222
	397,34

	91
	г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22А;
г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22Б;
г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22В
	420,5
	608,48

	92
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 47
	220
	556,6

	93
	г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 21
	250
	632,5

	94
	г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. А;
г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. Б
	60
	151,8

	95
	г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32
	813,2
	1795,28

	96
	г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 13
	740
	1872,2

	97
	г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. А, Б, В
	90
	227,7

	98
	г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 32
	260
	657,8

	99
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 76А
	416
	601,58

	100
	г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11
	250
	632,5

	101
	г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 2
	248
	627,44

	102
	г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12
	271,5
	418,04

	103
	г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 25
	428,6
	574,58

	104
	г. Пятигорск, ул. Мира, д. 28
	260
	657,8

	105
	г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 34
	157
	353,18

	106
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 60
	636
	579,5

	107
	г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 30
	1049,3
	657,14

	108
	г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23А; г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23В
	70
	177,1

	109
	г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 15А
	201,4
	412,52

	110
	г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 37
	220
	556,6

	111
	г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 42
	265
	670,45

	112
	г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 16
	650
	1644,5

	113
	г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 14
	529
	1214,3

	114
	г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 7
	80
	202,4

	115
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 34
	265,8
	672,47

	116
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 72А
	250
	632,5

	117
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 7А
	80
	202,4

	118
	г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 64
	180
	455,4

	119
	г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 9
	200
	506

	120
	г. Пятигорск, пер. Новый, д. 3А
	200
	635,66

	121
	г. Пятигорск, ул. Беленковича, д. 64
	130
	328,9

	122
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 42
	240
	607,2

	123
	г. Пятигорск, ул. Власова, д. 17, лит. А
	170
	430,1

	124
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53
	925
	897,86

	125
	г. Пятигорск, ул. Федько, д. 14
	350
	885,5

	126
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 35, лит. А
	220
	556,6

	127
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 75
	722,1
	983,42

	128
	г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 6
	200
	506

	129
	г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 12
	443
	673,24

	130
	г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68
	156
	391,78

	131
	г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12а, лит. В
	260
	213,8

	132
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 67А
	268,7
	640,22

	133
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 77, лит. А, Б
	170
	430,1

	134
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 79
	239
	413,9

	135
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 13
	1037
	1458,56

	136
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 35
	150
	379,5

	137
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 37, лит. А, А1, Б
	350
	885,5

	138
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 39; г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 39, лит. А, А1, А2, Б
	1389,5
	1867,86

	139
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 40; г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 40, лит. А; г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 40, лит. Б
	296
	498,08

	140
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 92
	420
	1062,6

	141
	г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А
	370
	936,1

	142
	г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А
	146
	228,98

	143
	г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7
	358,4
	622,28

	144
	г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. А; г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. Б
	350
	885,5

	145
	г. Пятигорск, ул. Власова, д. 8
	245,2
	467

	146
	г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10
	305
	771,65

	147
	г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24
	350
	885,5

	148
	г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26
	180
	455,4

	149
	г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6
	400
	1012

	150
	г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9
	630
	1593,9

	151
	г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10, лит. А, Б, Д
	700
	1771

	152
	г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22
	370
	355,94

	153
	г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9, лит. А, Б
	430
	1087,9

	154
	г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19
	573,13
	906,56

	155
	г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А
	461,9
	700,94

	156
	г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30, лит. А
	320
	809,6

	157
	г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31, лит. А, Б
	210
	531,3

	158
	г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45
	250
	632,5

	159
	г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. А, Б, В
	377,1
	481,52

	160
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37
	194
	257,96

	161
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61
	230
	581,9

	162
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 68А
	318
	466,34

	163
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. А; г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. Б
	210
	531,3

	164
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83
	600
	1518

	165
	г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21, лит. А
	150
	379,5

	166
	г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9
	412
	732,58

	167
	г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. А; г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. Б
	359
	1101,14

	168
	г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60
	387,8
	469,1

	169
	г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А
	358,8
	506,3

	170
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 12
	420
	1062,6

	171
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35
	288
	1167,28

	172
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55В
	190
	480,7

	173
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62
	555,7
	982,46

	174
	г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20
	595,4
	861,02

	175
	г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7
	502
	962,36

	176
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11
	775,3
	1401,98

	177
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13
	249
	1312,28

	178
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25
	494
	776,84

	179
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28, лит. А
	450
	1138,5

	180
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29
	660
	1669,8

	181
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3
	445,5
	351,02

	182
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31
	311
	738,2

	183
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36
	268
	411,14

	184
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А, В
	360
	910,8

	185
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54
	410
	1037,3

	186
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 72
	70
	177,1

	187
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16
	160
	404,8

	188
	г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9
	488
	700,94

	189
	г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11
	550
	1391,5

	190
	г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13
	730
	1846,9

	191
	г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3
	476,6
	673,34

	192
	г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10
	400
	1012

	193
	г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4
	900
	2277

	194
	г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38
	400
	1012

	195
	г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10
	430
	1087,9

	196
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 80
	455,3
	1128,64

	197
	г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105, лит. А
	200
	506

	198
	г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54
	135
	341,55

	199
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44
	120
	193,1

	200
	п. Свободы, ул. Питомная, д. 1
	685
	1027,9

	201
	г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22
	677
	1127,16

	202
	г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7
	102
	195,76

	203
	г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1
	700
	1200,3

	204
	г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 23
	1200
	3036

	205
	г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6
	580
	768,36

	206
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6
	372
	545,96

	207
	г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38
	150
	379,5

	208
	г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36
	900
	1297

	209
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 27, корп. 7
	110
	278,3

	210
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 27, корп. 8
	110
	278,3

	211
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1
	280
	708,4

	212
	г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2
	500
	1265

	213
	г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 3
	290
	736,6

	214
	г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16
	362,5
	785,02

	215
	г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20
	420
	1414,3

	216
	г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22
	430
	293,84

	217
	г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7
	450
	1138,5

	218
	г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76
	230
	581,9

	219
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4
	270
	683,1

	220
	г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26
	350
	885,5

	221
	п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а
	480
	1214,39

	222
	ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 4а
	347,9
	482,9

	223
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 58
	700
	1771

	224
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 60
	750
	827,9

	225
	г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13А; г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13а, секц. 1
	475,4
	629,18

	226
	г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8
	2014
	2849,82

	227
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24
	428,8
	1331,6

	228
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40
	588
	1059,74

	229
	г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26
	1713
	4333,89

	230
	г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47
	600
	910,5

	231
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 59
	324
	819,72

	232
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 150
	170
	1750,82

	233
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 48
	222
	612,62

	234
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3
	190
	480,7

	235
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4
	463
	379,4

	236
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8
	341
	1055,6

	237
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 55
	300
	759

	238
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 227
	481,8
	648,4

	239
	г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 5
	200
	331,1

	240
	г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а
	140
	354,2

	241
	г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 1
	2100
	881,3

	242
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 47а
	1600
	2290,5

	243
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 72
	859
	1252,52

	244
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 82, лит. А
	200
	303,5

	245
	г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 4
	156
	242,78

	246
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12
	360
	910,8

	247
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16
	600
	1518

	248
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 3
	260
	657,8

	249
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45
	483
	1221,99

	250
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а
	280
	708,4

	251
	г. Пятигорск, пр-кт Горького, д. 5а
	490
	1239,7

	252
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 108
	2483
	2289,44

	253
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 88А
	200
	556,04

	254
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 90/2
	100
	253

	255
	г. Пятигорск, ул. Власова, д. 37
	215
	335,24

	256
	г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 34В
	410
	1037,3

	257
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 54
	355
	557

	258
	г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3
	207
	380,78

	259
	г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5
	273,6
	273,14

	260
	г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87
	350
	885,5

	261
	г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1
	300
	626

	262
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 27
	340
	722,6

	263
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 28, корп. 2
	352
	735,69

	264
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 28, корп. 3
	400
	836

	265
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 35
	848
	2145,44

	266
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 146, корп. 3
	330
	834,9

	267
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 67а
	459
	626,42

	268
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 61
	1045
	1114,74

	269
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 79
	340
	860,2

	270
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221
	550
	689,9

	271
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3
	172,1
	435,41

	272
	г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 1
	85,5
	353,18

	273
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20а
	801,8
	819,62

	274
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41
	717
	1224,92

	275
	г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 85
	350
	885,5

	276
	г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1
	285
	721,05

	277
	г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3
	756
	1082,78

	278
	г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 5
	212
	321,44

	279
	г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 7
	60
	110,3

	280
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 25а
	95
	240,35

	281
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 27, корп. 2
	582
	3452,16

	282
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 27, корп. 4
	110
	278,3

	283
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 66
	585
	874,4

	284
	г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3
	399
	568,46

	285
	г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2
	450
	727,6

	286
	г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 6; г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 6Г
	330
	834,9

	287
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10
	1108
	1556,54

	288
	г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 3
	200
	506

	289
	г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 30
	100
	253

	290
	г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 1, корп. 1
	368
	535,34

	291
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 10
	464
	2659,48

	292
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9
	515
	408,28

	293
	г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3
	605
	1530,65

	294
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а
	350
	764

	295
	г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 2
	481
	272,3

	296
	г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4
	934
	2363,02

	297
	г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5
	92
	1472,26

	298
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 5
	399
	728,44

	299
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 28а
	300
	661,24

	300
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 6
	550
	1391,5

	301
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 19
	885
	2240

	302
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 73
	1447
	3660,91

	303
	г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9
	710
	391,4

	304
	г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 37
	596
	861,98

	305
	г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 1
	660
	867,5

	306
	г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6
	404
	640,02

	307
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 26
	1591
	551,8

	308
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 28
	353
	390,02

	309
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 6а
	385
	974,05

	310
	г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 20
	850
	2150,5

	311
	г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6
	647
	826,1

	312
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а
	320
	809,6

	313
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 64
	200
	343

	314
	г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 7
	266,7
	674,75

	315
	г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 8
	450
	688

	316
	г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9
	150
	833,22

	317
	г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 2
	930
	1369,9

	318
	г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 5
	879
	1483,2

	319
	г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 7
	650
	1644,5

	320
	г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 9
	200
	506

	321
	г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 6
	900
	855,5

	322
	г. Пятигорск, ул. Прогонная, д. 14
	190
	480,7

	323
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1
	170
	303,4

	324
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 7
	262,7
	695,32

	325
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9
	339,1
	1083,1

	326
	г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10
	240
	1065,06

	327
	г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25
	420
	662,1

	328
	г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 39
	225
	377,5

	329
	г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 4
	777
	862,76

	330
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А
	1108
	1556,54

	331
	г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 4
	235
	594,55

	332
	г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1
	1573
	1524,6

	333
	г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3;
г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5
	640
	1619,2

	334
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6
	320
	809,6

	335
	г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 7А
	330
	834,9

	336
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11
	812,2
	994,78

	337
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1
	340
	860,2

	338
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2
	320
	809,6

	339
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3
	220
	556,6

	340
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 4
	185
	468,05

	341
	г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24а
	936
	1319,18

	342
	г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 20
	1167
	1361,76

	343
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 5
	274
	1054,12

	344
	с. Привольное, ул. Широкая, д. 3
	226,4
	263,38

	345
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 3
	830
	1741,26

	346
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76
	1200
	1641,8

	347
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10
	570
	1938,3

	348
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 17
	680
	2315

	349
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 19
	139,4
	352,68

	350
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 2
	418
	1057,54

	351
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3
	600
	1518

	352
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 1
	200
	1117,4

	353
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 14
	255
	877,18

	354
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 23
	825
	1060,92

	355
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 17, корп. 1
	1146,5
	2900,64

	356
	г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 9
	742
	1612,82

	357
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10б
	600
	924,5

	358
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10в
	640
	1619,2

	359
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 1
	737
	2462,9

	360
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 1
	1105
	1073,34

	361
	г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 2
	1220
	1256,62

	362
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1
	525,8
	2010,26

	363
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2
	549,5
	2033,72

	364
	п. Горячеводский, ул. Ленина, д. 49
	453
	680,24

	365
	п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5
	171
	274,1

	366
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 32
	2800
	7084

	367
	г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 1, лит. Б
	140
	354,2

	368
	г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 1
	896
	2266,88

	369
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 12
	624
	2127,36

	370
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 3
	522
	2093,06

	371
	г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3
	1546
	1603,16

	372
	п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 11
	405
	614

	373
	г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12
	90
	179,3

	374
	г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8
	1534
	3881,02

	375
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74
	111,6
	2428,5

	376
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 2
	670
	1411,34

	377
	г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3
	820
	1021

	378
	г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 15
	1010
	1642,98

	379
	г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19
	776
	861,98

	380
	с. Привольное, ул. Широкая, д. 9
	392
	721,54

	381
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 40
	1011
	1571,32

	382
	г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 66, лит. а
	434
	262

	383
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 1
	713
	1803,89

	384
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 2
	280
	620,7

	385
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 3
	137
	195,9

	386
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 86
	750
	1777,5

	387
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 4
	1076
	1528,74

	388
	г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 59
	774
	1258,16

	389
	г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60
	751
	1581,08

	390
	г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 63
	63
	159,39

	391
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., д. 5
	357
	544,16

	392
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 16
	480
	1797,84

	393
	г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 14
	180
	315,4

	394
	г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2а
	520
	629,18

	395
	г. Пятигорск, ул. 22 км. Лермонтовский разъезд, д. 1
	300
	759

	396
	г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 10
	1050
	2656,5

	397
	г. Пятигорск, ул. им. С.Г. Иглина, д. 1
	732,1
	1852,21

	398
	г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 54а
	1500
	1835,94

	399
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 90
	171,5
	433,9

	400
	г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 2
	540
	1366,2

	401
	г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 8А
	986,6
	2496,1

	402
	г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34
	1053
	2664,09

	403
	п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 12
	320
	1156,24

	404
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Юбилейная, д. 21
	335
	847,55

	405
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 21
	1185,5
	642,78

	406
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 30
	1114
	2053,24

	407
	г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Широкая, д. 4А
	460
	1163,8

	408
	г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57
	356
	2118,98

	409
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 229
	500,2
	706,46

	410
	г. Пятигорск, ул. Мира, д. 35
	220
	358,7

	411
	г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 2
	396
	4401,6

	412
	г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А
	213
	538,89

	413
	г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 3
	400
	772,6

	414
	г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 1
	500
	1343,52

	415
	п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 2
	134
	339,02

	416
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 31
	1703
	989,26

	417
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 26
	440
	1113,2

	418
	г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 1, корп. 2; г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 2
	120
	303,6

	419
	г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10
	1460
	1481,22

	420
	г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2, корп. 1
	1035
	2516

	421
	г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98
	535
	1353,55

	422
	г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100
	363
	922

	423
	г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 23
	500
	1723,22

	424
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 2
	1306
	935,24

	425
	г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а
	671,5
	2744,42

	426
	г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1
	350
	2040,12

	427
	г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 12;
г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 12, лит. А; г. Пятигорск
	320
	496,6

	428
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14А
	2050
	5186,5

	429
	г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 1, корп. 2
	678
	963,14

	430
	г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 18
	1400
	2042

	431
	г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 22
	570
	932,7

	432
	г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31
	1030
	2605,9

	433
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74, корп. 1
	805
	1752,2

	434
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 3
	580
	1328,64

	435
	г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 67, корп. 1
	3120
	2625,54

	436
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 16
	1073
	1364,12

	437
	г. Пятигорск, пр-кт Свободы, д. 50
	694,4
	3086,8

	438
	г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 51
	102
	184,82

	439
	г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 1
	2400
	1354,36

	440
	г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 91
	771,9
	1952,91

	441
	г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44а
	1700
	1559

	442
	г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 10
	600
	1518

	443
	г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 3
	770
	1948,1

	444
	с. Привольное, ул. Широкая, д. 6
	342,4
	526,96

	445
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 12
	246
	717,1

	446
	г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 5
	136
	344,08

	447
	г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, д. 45
	1340
	2352,3

	448
	г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 20а
	215
	194,48

	449
	г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 20
	204
	459,88

	450
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 18
	590
	1492,7

	451
	г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263, корп. 2
	172
	137,9

	452
	г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 6
	770
	3794

	453
	г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 34
	160
	275,8

	454
	г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38а
	626
	1781,38

	455
	г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 61
	608
	1821,2

	456
	г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 283А
	369
	548,72

	457
	г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 1
	660
	664,96

	458
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 2Б
	616
	1558,48

	459
	г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 2
	513
	1297,89

	460
	г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 50
	1215
	1599

	461
	г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 14
	981,5
	1437,66

	462
	г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 24
	184
	253,92

	463
	г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 26
	128
	176,64

	464
	г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 28
	459
	507,85

	465
	г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 32
	528
	314,54

	466
	г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 34
	328
	482,64

	467
	г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 36
	132
	145,92

	468
	г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 40
	139
	212,82

	469
	г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 42
	127
	68,98

	470
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., д. 1
	1570
	3972,1

	471
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 2, корп. 3
	2160
	3210,9

	472
	г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 4
	1800
	3283,06

	473
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 4
	2500
	1067,2

	474
	г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 3
	756
	1070,78

	475
	г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 21, корп. 2
	720
	2779,66

	476
	г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 24
	480
	1214,4

	477
	г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 24
	3050
	4347,58

	478
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 17
	1650
	2562,3

	479
	г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 24, корп. 1
	270
	481,42

	480
	г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 56, корп. 1
	300
	493

	481
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 2, корп. 1
	2310
	5844,3

	482
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 2, корп. 4
	2160
	3217,8

	483
	г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 14
	320
	809,6

	484
	г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 2
	2748
	1344,98

	485
	г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 55
	100
	168,26

	486
	г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 2
	600
	1518

	487
	г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 44
	154
	126,5

	488
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., д. 10
	590
	769,84

	489
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 33
	1016
	1118,56

	490
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 3
	2400
	2573,6

	491
	г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 21, корп. 1
	1710
	4326,3

	492
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 25б
	910,8
	2304,32

	493
	г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 2, корп. 5
	1750
	2186,5

	494
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Кабардинская, д. 5
	620
	822,08

	495
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Кабардинская, д. 7
	471,2
	1192,14

	496
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 2, корп. 5
	395
	999,35

	497
	г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 37
	2800
	5630,1

	498
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Кабардинская, д. 3А
	1910
	1223,92

	499
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 2, корп. 6
	740
	1102,8

	500
	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 1
	1149
	2906,97

	501
	г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 35, корп. 1
	582
	1127,36

	502
	г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 50, корп. 1
	590
	915,2

	503
	г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 50, корп. 2
	1260
	1809,8

	504
	г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 74
	1950
	4129

	505
	г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 182
	436
	1103,08

	506
	г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 24, корп. 3
	668,8
	1752

	507
	г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32Б
	180
	455,4

	508
	г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 89, корп. 2
	854
	2000,3

	509
	с. Привольное, ул. Тихая, д. 1
	558
	714,54

	510
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 2-я Линия, д. 144, корп. 2
	65
	164,45

	511
	г. Пятигорск, пер. Зеленый, д. 3
	324
	485,66

	512
	г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 8
	133
	336,49

	513
	г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 21, корп. 4
	1095
	2770,35

	514
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 2
	442,5
	1119,52

	515
	г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 21А
	153
	278,14

	516
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 17, корп. 2
	788
	667,72

	517
	г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 6
	673
	983,84

	518
	г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 48
	1800
	1965,8

	519
	г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 6
	780
	560,18

	520
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 40а
	2600
	6578

	521
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 19
	2520
	3019,48

	522
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 2а
	366
	852,44

	523
	г. Пятигорск, пер. 5-й, д. 1, корп. 1
	350
	885,5

	524
	г. Пятигорск, пер. 5-й, д. 1, корп. 2
	1080
	2732,4

	525
	г. Пятигорск, ул. Мира, д. 44
	750
	1632,24

	526
	г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 72
	400
	2449

	527
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 25а
	627
	1586,31

	528
	г. Пятигорск, ул. Рудничная, д. 32
	471
	924,4

	529
	г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 50
	1049
	1608,78

	530
	с. Привольное, ул. Тихая, д. 3
	541,4
	806,08

	531
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., д. 12
	596
	889,58

	532
	г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 8
	92
	101,2

	533
	г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 17
	230
	581,9

	534
	г. Пятигорск, ул. Разина, д. 1
	1232,2
	2621,7

	535
	г. Пятигорск, ул. Дорожная, д. 34
	107
	270,71

	536
	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 253
	470
	1189,1

	537
	г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 25, корп. 1
	980
	2479,4

	538
	г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 4
	3322,8
	8406,69

	539
	г. Пятигорск, ул. Красная, д. 11
	360
	910,8

	540
	г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 12/14
	537
	1614,3

	541
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 15
	710
	1743,08

	542
	г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 3
	1152
	706,26

	543
	г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 4
	1639
	2399,32

	544
	г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 12
	940
	1346,32

	545
	г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 23
	2600
	2845,82

	546
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 20
	2656
	4100,24

	547
	г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 39
	186
	275,8

	548
	п. Горячеводский, ул. Левадинский Спуск, д. 46
	2485
	3760,1

	549
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 3
	499
	755,72

	550
	г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Луговая, д. 2
	850
	1883,1

	551
	г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 44
	350
	2384,24

	552
	г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 3
	572
	1034,46

	553
	г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 36
	2800
	4412

	554
	г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 1
	1135
	1593,8

	555
	г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2, корп. 1
	290
	733,7

	556
	г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 67
	1338
	1985,32

	557
	с. Привольное, ул. Широкая, д. 11
	620
	800,2

	558
	г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 27А
	420
	619,52

	559
	г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 69
	1236
	1824,18

	560
	г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36А
	1422
	3597,66

	561
	г. Пятигорск, пр-кт Свободы, д. 65; г. Пятигорск, пр-кт Свободы, д. 65, корп. 2
	1064
	590,44

	562
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 21
	2058
	3058,86

	563
	г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 194
	3300
	469,46

	564
	г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30Б
	1321
	1514,84

	565
	г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 73
	2400
	1913,46

	566
	г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 4, секц. 1;
г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 4, секц. 2;
г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 4, секц. 3
	900
	2277

	567
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 24
	3075
	5248,72

	568
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 8
	1031
	1568,8

	569
	г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 33
	1834
	1872,46

	570
	п. Средний Подкумок, ул. Машукская, д. 38
	1310
	1368,66

	571
	г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 7
	292
	375,26

	572
	г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 7, корп. 2 и г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 7, корп. 3
	872
	2215

	573
	г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 37, корп. 1
	270
	439,6

	574
	г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 39
	280
	708,4

	575
	г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 17, секц. 1
	410
	1037,3

	576
	г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 56, корп. 1
	322
	814,66

	577
	г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Левадинский Спуск, д. 42
	827
	2092,31

	578
	г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 9
	7900
	9358,4

	579
	г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 4
	903
	2284,59

	580
	г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 51
	250
	632,5

	581
	г. Пятигорск, ул. Мира, д. 46
	758,8
	1459,54

	582
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 2
	905
	355,84

	583
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 96
	228
	695,42

	584
	г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 180
	1850
	1385

	585
	г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 17, секц. 2
	334
	845,02

	586
	г. Пятигорск, ул. 33 км. Скачки, д. 5
	2630
	6653,9

	587
	г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 46, корп. 1;
г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 46, корп. 2
	2100
	5313

	588
	г. Пятигорск, ул. Шатило, д. 18
	150
	4043,1

	589
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 42В
	980
	1134,38

	590
	г. Пятигорск, ул. Власова, д. 12
	870
	882,68

	591
	г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 14
	104
	126,5

	592
	г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 31; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 31, корп. 2; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 31, корп. 3; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 31, корп. 4; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 31, корп. 5
	330
	485,66

	593
	г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 33, корп. 1;
г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 33, корп. 2;
г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 33, корп. 3
	1437
	1263,78

	594
	г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 42
	350
	885,5

	595
	г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 40
	495
	1252,35

	596
	г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 17, секц. 3
	271
	465,52

	597
	г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 1
	592,4
	1687,54

	598
	г. Пятигорск, ул. Пестова, д. 26
	372
	253

	599
	г. Пятигорск, ул. Пестова, д. 28
	1007
	1496,16

	600
	г. Пятигорск, ул. Пестова, д. 36, корп. 2
	630
	1712,18

	601
	г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 1Д
	475
	759

	602
	г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 7, корп. 1;
г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 7, корп. 3
	720
	1821,6

	603
	г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 6А
	500
	2154,96

	604
	г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, д. 3
	334
	253

	605
	г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 8
	705,5
	1784,92

	606
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 34А
	800
	1513,46

	607
	п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 15, корп. 1
	700
	891,3

	608
	г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 5
	1115
	1693,6

	609
	г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 3
	1140
	1679,8

	610
	г. Пятигорск, ул. Воровского, д. 78А
	1600
	4047,73

	611
	г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 7
	1115
	1693,6

	612
	г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Тенистая, д. 18
	230
	581,9

	613
	г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 22, корп. 1
	1860
	2728,4

	614
	г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 22, корп. 2
	850
	1310,6

	615
	п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 13а
	980
	1498,5

	616
	г. Пятигорск, ул. Больничная, д. 9
	1120
	1691,7

	617
	г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 15
	1550
	2245,6

	618
	г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 19
	1115
	1638,4

	619
	г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 57
	450
	703,6

	620
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22а
	510
	1290,3

	621
	г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22б
	1140
	2884,2

	622
	г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 2
	450
	3461,8

	623
	г. Пятигорск, ул. Московская, д. 34
	
	

	
	ИТОГО:
	437166,33
	818124,93


















































Приложение 2
к подпрограмме 1
«Современная городская среда» муниципальной
программы города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды»

Адресный перечень общественных территорий, 
благоустроенных в рамках реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» в 2018- 2024 годах 

	№ п/п
	Адрес общественных территорий
	Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы города-курорта Пятигорска, за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий

	1
	2
	3

	2018 год

	1
	Город-курорт Пятигорск парк Комсомольский (1-я и 2-я очереди)
	Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

	2
	Город-курорт Пятигорск объект курортной инфраструктуры «Парк «Цветник» (1-я очередь)
	Государственная программа Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс»

	3
	Город-курорт Пятигорск Парк Победы
	Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

	4
	Город-курорт Пятигорск Парк «Нагорный» (гора Горячая) (1-я очередь)
	Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

	2019 год

	1
	Город-курорт Пятигорск объект курортной инфраструктуры «Парк «Цветник» (2-я очередь)
	Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

	2
	Город-курорт Пятигорск Сквер на горе Горячей к гроту Дианы
	Государственная программа Ставропольского края "Формирование современной городской среды"

	3
	Город-курорт Пятигорск, объект курортной инфраструктуры «Парк «Цветник» (3-я очередь)
	Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс»

	4
	Город-курорт Пятигорск, фонтан «Лягушки» с ремонтом инженерных сетей
	Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс»

	5
	Город-курорт Пятигорск, сквер по ул. Лермонтова в районе санатория «Тарханы»
	Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

	6
	Город-курорт Пятигорск, ограждение озера «Провал»
	Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс»

	7
	Город-курорт Пятигорск, тротуар по ул. Лермонтова от сквера у санатория «Тарханы» до Емануелевского парка
	Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс»

	8
	Город-курорт Пятигорск, парк на территории Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница»
	Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

	9
	Город-курорт Пятигорск, Станица Константиновская, сквер по ул. Ленина
	Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

	10
	Город-курорт Пятигорск, парк «Нагорный» (гора Горячая) (2-я очередь)
	Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

	2020 год

	1
	Город-курорт Пятигорск, Емануелевский парк
	Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

	2
	Город-курорт Пятигорск, сквер Победы в мкр. «Бештау-Горапост»
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	3
	Город-курорт Пятигорск, сквер в районе источников минеральной воды № 4 и № 7
	Государственная программа Ставропольского края  «Туристско-рекреационный комплекс»

	4
	Город-курорт Пятигорск, территория прилегающая к зданию источника минеральной воды № 7
	Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс»

	5
	Город-курорт Пятигорск, тротуар по бульвару Гагарина в границах, прилегающих к скверу в районе источников минеральной воды № 4 и № 7
	Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс»

	6
	Город-курорт Пятигорск, сквер «им. Ю. Гагарина»
	Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

	2021 год

	1
	Город-курорт Пятигорск, сквер «имени Л.Н. Толстого»
	Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

	2
	Город-курорт Пятигорск, сквер «Лазаревский»
	Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

	3
	Город-курорт Пятигорск, фонтан «Поющий» (светомузыкальный) по ул. Братьев Бернардацци
	Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс»

	4
	Город-курорт Пятигорск, сквер вокруг здания ЗАГСа, расположенного по улице Братьев Бернардацци
	Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс»

	5
	Город-курорт Пятигорск, тротуары на ул. Красноармейская от Академической галереи до спуска на пр. Кирова
	Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс»

	6
	Город-курорт Пятигорск, Благоустройство детской площадки по просп. Калинина, 19
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	7
	Город-курорт Пятигорск, благоустройство спортивного поля по ул. Георгиевской в пос. Горячеводском
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	8
	Город-курорт Пятигорск, устройство спортивной площадки по ул. Чехова в пос. Горячеводском
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	9
	Город-курорт Пятигорск, благоустройство детской площадки по ул. Чехова в пос. Горячеводском
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	10
	Город-курорт Пятигорск, благоустройство территории сквера по ул. Сельской, д. 38а, в мкр. «Бештау-Горапост»
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	11
	Город-курорт Пятигорск благоустройство территории сквера музыкальной школы № 2 по ул. Сельской, д. 40
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	12
	Город-курорт Пятигорск, благоустройство сквера в районе улиц Урицкого - Бассейная в пос. Горячеводский  (Парк Победы поселок Горячеводский) 
	Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

	13
	Город-курорт Пятигорск, устройство спортивной площадки в районе МБОУ СОШ № 23 по ул. 8-я Линия
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

	14
	Город-курорт Пятигорск, устройство спортивной площадки по ул. Захарова
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

	15
	Город-курорт Пятигорск, устройство спортивной площадки по ул. Водопадских коммунаров
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

	16
	Город-курорт Пятигорск, устройство спортивной площадки по ул. Петра I
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

	17
	Город-курорт Пятигорск, устройство спортивной площадки по ул. Калинина
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

	18
	Город-курорт Пятигорск, устройство детской площадки по ул. Горячеводской
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

	2022 год

	1
	Город-курорт Пятигорск, лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) (переходящий объект на 2023 год)
	Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

	2
	Город-курорт Пятигорск, пешеходная тропа на территории Перкальского питомника ООО совхоза «Декоративные культуры»
	Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

	2023 год

	1
	Город-курорт Пятигорск, благоустройство сквера «Подкова» микрорайона «Белая Ромашка» 2 этапа
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

	2
	Город-курорт Пятигорск, обустройство летнего кинотеатра на площадке между гротом «Дианы» и скульптурой «Орел»
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

	3
	Село Золотушка города-курорта Пятигорска, устройство спортивной площадки по ул. Центральная
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

	4
	Город-курорт Пятигорск, воссоздание экологической тропы, соединяющей верхнюю площадку молодежного лагеря с нижней, в г. Пятигорске
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

	2024 год

	1
	Поселок Горячеводский, пешеходная (прогулочная) зона в районе МБДОУ детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы»

	2
	Поселок Свободы, лесопарковая зона с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной)
	Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»



















































Приложение 3
к подпрограмме 1
«Современная городская среда» муниципальной
программы города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды»

Адресный перечень
всех общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)
 и подлежащих благоустройству в рамках реализации 
национального проекта «Инфраструктура для жизни»

	N п/п
	Адрес общественных территорий
	Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы города-курорта Пятигорска, за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий

	1
	2
	3

	2025 год

	1
	Проект Квартал 3688 (с обустройством зон отдыха и развлечения с инклюзией для разного поколения в районе многоквартирных домов по ул. Ессентукская, 36 и ул. Розы Люксембурга, 88)
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» 

	2026 год

	1
	Город-курорт Пятигорск, благоустройство территории города-курорта Пятигорска: ремонт светомузыкального фонтана «Центральный» по адресу: город Пятигорск, ул. Коста Хетагурова в сквере им. В.И. Ленина
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»
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                     Приложение 4
 к подпрограмме 1 
«Современная городская среда в городе-курорте
 Пятигорске» муниципальной программы города-курорта 
 Пятигорска «Формирование современной городской среды» 
 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков,          находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц 

	№ п/п
	Адрес (местоположение) объекта
	Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), в собственности которого находится объект

	1.
	город Пятигорск, ул. Кооперативная, 42
	Фонд развития инфраструктуры Ставропольского края

	2.
	-
	-

	3.
	-
	-























Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» 
(далее – подпрограмма 2)

Сферой реализации подпрограммы 2 является управленческая и организационная деятельность Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»).
Управление реализацией подпрограммы 2 осуществляется Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» в рамках функций, определенных Положением о муниципальном учреждении «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 18 сентября 2020 года № 48-58 ГД.
Практическое управление реализацией подпрограммы 2 основывается на использовании программного метода, развитии и оптимальном использовании навыков сотрудников МУ «УГХТиС администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            г. Пятигорска» и сотрудников других структурных подразделений администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы. Основными мероприятиями подпрограммы 2 являются:
обеспечение реализации программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»;
осуществление функций контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.



Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска                                                                           А.А.Малыгина








                                                                                                                                                                                                   Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
      «Формирование современной городской среды»

[bookmark: P3990]Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Формирование современной городской среды» (далее - программа)
 и показателях решения задач подпрограмм программы и их значении

	№ п/п
	Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы
	Единица измерения
	Значение индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам
	
	        Источник информации
            (методика расчета)

	
	
	
	    2026
	    2027
	    2028
	    2029
	    2030
	2031
	

	1
	       2
	    3
	4
	5
	6
	7
	8
	 9
	                          10

	I. Цель 1 «Повышение уровня благоустройства, нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»

	1.
	Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
	процентов
	46,10
	46,16
	46,24
	46,30
	46,36
	-
	Рассчитывается по формуле:
Dm = (Sm + Sn + Sn+1) / Osm x 100, где
Dm - доля площади благоустроенных общественных территорий в результате реализации подпрограммы;
Sm - площадь благоустроенных общественных территорий в текущем году;
Sn - площадь благоустроенных общественных территорий в период с 2018 по 2025 г.;
Sn+1 - площадь благоустроенных общественных территорий в год (годы), предшествующие отчетному, после 2025 года; 
Osm - общая площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.
Сведения для расчета предоставляются по форме, установленной приказом МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска»

	2.
	Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве
	процентов
	73,14
	73,14
	73,14
	73,14
	73,14
	-
	Рассчитывается по формуле:
Ds = (Sd + Sdn + Sdn+1) / Osd x 100, где
Ds - доля площади благоустроенных дворовых территорий в результате реализации подпрограммы;
Sd - площадь благоустроенных дворовых территорий в текущем году;
Sdn - площадь благоустроенных дворовых территорий в период с 2018 г. по 2025г.,
Sdn+1 - площадь благоустроенных дворовых территорий в год (годы), предшествующие отчетному, после 2025 года;
Osd - общая площадь дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве. 
Сведения для расчета предоставляются по форме, установленной приказом МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2

	Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»

	Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска»

	1.1.
	Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству 
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	Количество благоустроенных общественных территорий определяется по  форме, установленной приказом МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска»

	1.2.
	Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
	процентов
	16,17
	16,36
	16,54
	16,73
	16,97
	-
	Рассчитывается по формуле:
Do = (Kon + Kon+1+Kod) / Okd x 100, где
Do - доля благоустроенных общественных территорий в результате реализации подпрограммы;
Kon - количество благоустроенных общественных территорий в период с 2018 г. по 2025 г.;
Kon+1 - количество благоустроенных общественных территорий за год (годы), предшествующие отчетному, после 2025 года;
Kod - количество благоустроенных общественных территорий в отчетном году;
Okd - общее количество общественных территорий.
Сведения для расчета предоставляются по форме, установленной приказом МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2

	1.3.
	Количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству, в том числе количество благоустроенных дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена
	единиц
	не
менее 
1
	не
менее
 1
	не
менее 
1
	не
менее
 1
	не
менее 
1
	
-
	Количество благоустроенных дворовых территорий и дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена определяется в соответствии с инвентаризацией многоквартирных домов.
Сведения для расчета предоставляются по форме, установленной приказом МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2

	1.4.
	Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве
	процентов
	47,03
	47,03
	47,05
	47,06
	47,07
	       -
	Рассчитывается по формуле:
Dk = (Kd + Kdn + Kdn+1) / Okd x 100, где
Dk – доля благоустроенных дворовых территорий в результате реализации подпрограммы;
Kd – количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном году;
Kdn – количество благоустроенных дворовых территорий в период с 2018 г. по 2025 г.;
Kdn+1 – количество благоустроенных дворовых территорий за год (годы), предшествующие отчетному, после 2025 года;
Okd – общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве. 
Сведения для расчета предоставляются по форме, установленной приказом МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2

	Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий
 многоквартирных домов»

	2.1.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска
	 процентов
	не менее
 15
	не менее
 15
	не менее
 15
	не менее
 15
	не менее
 15
	      -
	Рассчитывается по формуле:
DN = (Ny / N0) x 100, где

DN - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Пятигорска;
Ny - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (по итогам голосования данные о количестве граждан принявших участие указаны в протоколе «Об утверждении итогового отчета о результатах итогового общественного обсуждения проекта муниципальной программы города Пятигорска «Формирование современной городской среды;
N0 - общее количество граждан в возрасте от 14 лет проживающих на территории города-курорта Пятигорска (данные государственной статистики «Численность населения по полу и возрасту по г. Пятигорску»)




                                                                                         Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
      «Формирование современной городской среды»
          
[bookmark: P2245]Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска
 «Формирование современной городской среды» 

	№ п/п
	Вид 
муниципального правового акта города-курорта Пятигорска
	Основные положения муниципального правового акта города-курор та Пятигорска
	Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы
	Ожидаемые сроки принятия муниципального правового акта города-курорта Пятигорска

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Постановление администрации города Пятигорска
	О проведении рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2026 году на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
	Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»
	По результатам проведенного рейтингового голосования по общественным территориям



 

 Приложение 3 
к муниципальной программе города-курорта 
 Пятигорска «Формирование современной городской среды» 

[bookmark: P4195]Объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска
 «Формирование современной городской среды»

	№
п/п
	Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы
	Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы
	Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Программа всего, в том числе:
	51915,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч.
	51915,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю – Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» (далее - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска»)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства краевого бюджета
	50000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска»
	50000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местного бюджета
	1915,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска»
	1915,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ города-курорта Пятигорска
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
	

	
	подпрограмма всего:
	51915,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч.
	51915,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства краевого бюджета
	50000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска»
	50000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местного бюджета
	1915,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска»
	1915,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ города-курорта Пятигорска
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска»
	
	
	
	
	
	

	
	всего:
	не требует финансового обеспечения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	«Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	
	
	
	
	
	

	
	всего:
	
	51915,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч.
	51915,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства краевого бюджета
	50000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска»
	50000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местного бюджета
	1915,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска»
	1915,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Основное мероприятие «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена»
	
	
	
	
	
	

	
	всего:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	   0,00

	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. предусмотренные:
	 0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Основное мероприятие «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске»
	
	
	
	
	
	

	
	Не требует финансового обеспечения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



 Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта
 Пятигорска «Формирование современной городской среды»

[bookmark: P4845]Сведения
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды», задачам подпрограмм

	№
п/п
	Наименование индикатора достижения цели
программы и показателя решения задачи
подпрограммы программы
	Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям 
программы и задачам подпрограмм по годам

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Цель 1 «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
	

	1.1.
	Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска»
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	1.2.
	Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3


                                                                                                                                                                                                              Приложение 5
к муниципальной программе города-курорта 
 Пятигорска «Формирование современной городской среды» 
 
                                                                                                                                                                                                                            
[bookmark: P4925]Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной
программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»
(далее - программа)

	№
п/п
	Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы
	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы
	Срок
	Связь с индикаторами достижения целей программы и показателями решения задач подпрограммы программы

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Цель 1 «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»

	 1
	Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
	Ответственный исполнитель – Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»); участники - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»); Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска» (далее –«МКУ «УДТ  г. Пятигорска»); организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию)
	2026
	2031
	Индикаторы 1 и 2 достижения целей программы, указанные в Приложении 1
 к программе

	Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска»

	1.1.1
	Основное мероприятие «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска»
	Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участники – МКУ  «УКС»; МКУ «УДТ г. Пятигорска»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию)
	2026
	2031
	Показатели 1.1, 1.3, указанные в Приложении 1 к программе

	1.1.2
	«Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участники – МКУ «УКС»; МКУ «УДТ г. Пятигорска»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию)
	2026
	2031
	Показатели 1.1, указанные в    Приложении 1 к программе

	1.1.3
	Основное мероприятие «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям государственная собственность на которые не разграничена»
	Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участники – МКУ  «УКС»; МКУ «УДТ г. Пятигорска»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию)
	2026
	2031
	 1.3 указанный в
 Приложении 1 к программе

	Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»

	1.2.1
	Основное мероприятие «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске»
	Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участники - МКУ «УКС»; МКУ «УДТ г. Пятигорска»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию)
	2026
	2031
	Показатель 2.1 указанный 
в Приложении 1 к программе

	   2
	Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» 
	Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации
 г. Пятигорска»
	2026
	2031
	-

	2.1.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций МУ «УГХТиС администрации 
г. Пятигорска»
	Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации
 г. Пятигорска»
	2026
	2031
	-

	2.1.2
	Основное мероприятие
«Осуществление функций контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
	Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации
г. Пятигорска»
	2026
	2031
	-















                       Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта
 Пятигорска «Формирование современной городской среды» 
	

[bookmark: P4989]Объемы и источники
финансового обеспечения благоустройства общественных территорий города-курорта Пятигорска в рамках иных
государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ города-курорта Пятигорска 

	№
п/п
	Наименование программы
	Источник финансового обеспечения по ответственному исполнителю программы
	Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)
	

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Финансовое обеспечение благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ всего в т.ч.:
	          
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00                                  
	0,00

	
	
	  краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местных бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», всего в т.ч.:
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местных бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», всего в т.ч.:
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства местных бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс», всего в т.ч.:
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Иные муниципальные программы (при наличии)
	средства местных бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



