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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 2024 год

	1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие          жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и          архитектуры» утверждена постановлением администрации города Пятигорска    от 24.08.2017 г. № 3535. В 2024 году в муниципальную программу вносились     изменения постановлениями администрации города Пятигорска от 08.04.2024г. № 1153, 30.10.2024г. № 4703.

	Реализация Программы в 2024 году осуществлялась в соответствии с Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» на 2024 год, утвержденный приказом МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» от 25.12.2023 г. № 76 (в редакции от 24.12.2024 г. № 88).
	На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 31.12.2024 г. было запланировано 939 339,26 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 810 725,45 тыс. руб., что составляет 86,31 % к бюджетной росписи. Привлечение внебюджетных средств не планировалось. 

Достигнуто следующее значение индикаторов Программы: 
- доля семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, улучшивших жилищные условия- 30,7 %, плановом значении - 17 %.
- доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска - 0,20 %, плановом значении - 0,23 %.

2. По подпрограмме 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» кассовый расход составил 378 892,08 тыс. руб., или 87,75 % от уточненного годового плана 431 769,19     тыс. руб. 
	2.1. По основному мероприятию 1.1 «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» кассовый расход составил 1 972,41 тыс. руб., что составляет 41,47 % от сводной бюджетной росписи 4 756,80 тыс. руб. на 31.12.2024 г.
	По основному мероприятию 1.1 подпрограммы 1 проведено следующее мероприятие:
	- осуществлялась разработка проекта научно-исследовательской работы: «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска», утверждена постановлением администрации г. Пятигорска № 3455 от 09.09.2024г.;
«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска», утверждена постановлением администрации г. Пятигорска № 3539 от 16.09.2024г.;
«Правила землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска», утверждены постановлением администрации г. Пятигорска № 4165 от 15.10.2024г.; 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска», утверждена постановлением администрации г. Пятигорска № 5667 от 16.12.2024г.;
Выполнены работы по демонтажу и сносу незаконных объектов:
- по демонтажу рекламных конструкций по проспекту Кирова, д.40;
- по сносу объекта капитального строительства: 
- Нежилое здание (котельная литер «К»), 331,9 кв.м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, переулок Высоцкого д.14;
- Забор ж/бетонный, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Высоцкого д.14; 
- Выполнение работ по демонтажу незаконного объекта по адресу г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти в районе пересечения с ул. 5-й Переулок.

2.2. По основному мероприятию 1.2 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей» кассовый расход составил 278 289,94 тыс. руб., что составляет 97,52 % от уточненного годового плана 285 372,14 тыс. руб.
	Софинансирование мероприятий осуществлялось в рамках соглашений, заключенных с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края от 23.01.2024 г. № 07727000-1-2024-003 и от 13.03.2024 г. № МС-2024-032.
	По основному мероприятию 1.2 подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:
	- выдано 15 извещений на предоставлении молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;
	- выплату получили 128 семей и 2 семьи получили сертификаты на предоставление молодым семьям соц. выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, соц. выплат на приобретение (строительство) жилья.
	2.3. В рамках основного мероприятия 1.3 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» кассовый расход составил 265,09 тыс. руб., что составляет 80,36 % от уточненного годового плана 329,90 тыс. руб.
	По основному мероприятию 1.3 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» субсидии предоставлены в части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: 
08.04.2024 г. - ТСЖ «Виктория», ТСЖ «Импульс; ТСЖ «Автомобилист», ТСЖ «Вектор», ТСЖ «Виктория-78», ТСЖ «Эврика-5».
	2.4. Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В рамках данного мероприятия кассовый расход составил 95 453,13 тыс. руб., что составляет 72,02 % от уточненного годового плана 132 546,32 тыс. руб.
Корпус 2 многоквартирного жилого дома введен в эксплуатацию (постановление администрации города Пятигорска от 15.11.2024 г № 4986 «О выдаче МКУ «Управление капитального строительства» разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом корпус 2 (2 этап строительства) по ул. Пальмиро Тольятти городе-курорте Пятигорске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»). На данный момент времени, в рамках 2-го этапа переселения граждан в городе Пятигорске (2-й корпус) количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда составляет 1642,99 кв. м, не расселены 20 квартир по непредвиденным обстоятельствам.
Корпус 3 многоквартирного жилого дома в эксплуатацию не введен. Строительная готовность 77,5 %. По решению суда срок исполнения контракта до 31.12.2024 г. После подписания акта ввода в эксплуатацию будет подано исковое требование о выплате неустойки.
За 2024 года заключены 2 МК:
- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта: строительство многоквартирного жилого дома корпус 3 (3 этап строительства) по ул. Пальмиро Тольятти; 
- проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в отношении следующей проектной документации объекта капитального строительства «Многоквартирные жилые дома корпус 1 (1 этап строительства), корпус 2 (2 этап строительства), корпус 3 (3 этап строительства) по ул. Пальмиро Тольятти в городе-курорте Пятигорске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда».
	2.5 Реализация основного мероприятия 1.5 «Строительство муниципального жилищного фонда города-курорта Пятигорска». В рамках данного мероприятия кассовый расход составил 2 911,51 тыс. руб., что составляет 33,22 % от уточненного годового плана 8 764,01 тыс. руб. 
Мероприятие не выполнено. По решению суда срок исполнения контракта до 31.12.2024 г. После подписания акта ввода в эксплуатацию будет подано исковое требование о выплате неустойки (3 этапа строительства в рамках МК № 04-23 от 10.03.23 ООО «СТРОЙ ТО СЕРВИС»).
Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 1:
	- сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения до установленных значений показателя - 11 единиц, при плановом значении – 12 единиц;
	- количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда 1642,99 кв. м, запланированное значение 0 кв. м;
	- количество переселенных граждан из аварийных многоквартирных домов 127 человек, запланированное значение 0 человека;

	- доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, или оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой – 36,1 %, план – 73,5 %. Показатель не достиг планового значения в связи с ограниченным объемом финансирования Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края;
	- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющих одного или двух детей – 15 семей, план – 0 семей;
	- количество многоквартирных домов, в отношении которых государственной корпорацией Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства предоставлена финансовая поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах – 7 шт., план – 0 шт.;
По подпрограмме 1 предусмотрено 10 контрольных событий, 8 контрольных событий выполнены в установленные сроки, 2 контрольных события не достигнуто. 
Выполнение мероприятий подпрограммы 1 позволило достичь положительного значения 5 показателей решения задачи подпрограммы 1, из 11 запланированных, 5 не учитывается (0 значение), 1 показатель не достигнут.
	3. По подпрограмме 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» кассовое исполнение составило 334 221,15 тыс. руб., что составляет 81,66 % от уточненного годового плана 409 287,19 тыс. руб.
	3.1. В рамках основного мероприятия 2.1 подпрограммы 2 «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» кассовое исполнение составило 221 506,53 тыс. руб., что составляет 96,39 % от уточненного годового плана 229795,57 тыс. руб.

	По основному мероприятию 2.1 подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятия:
- приобретение электрической энергии с целью организации уличного освещения города-курорта Пятигорска; 
	- техническое обслуживание объектов уличного освещения;
	- организация и содержание мест захоронения в том числе: работы по содержанию мест захоронений, услуги по обращению с ТКО, по спилу деревьев, доставка воды, (8 кладбищ: Хорошевское кладбище, Ново-Горячеводское кладбище, Краснослободское кладбище, кладбище по ул. Пожарского, кладбище по ул. Любчиковых, Константиновское кладбище, Нижнеподкумское кладбище, кладбище с. Золотушка (хут. Казачий);
	-обеспечена оперативная перевозка грузовым спец. автомобильным транспортом грузов;
	-выполнены работы по содержанию озера «Провал»;
	-выполнены работы по покраске ограждающих конструкций на смотровой площадке озера «Провал» и бульвара Гагарина;
	-проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации (Обустройство детской площадки: село Привольное, улица Широкая);
	-осуществлено техническое обслуживания и аварийно-диспетчерского обеспечения сетей газораспределения/газопотребления и газоиспользующего оборудования, введённых в эксплуатацию;
	- проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации в части определения сметной стоимости объекта Проект Квартал 3688 (с обустройством зон отдыха и развлечения с инклюзией для разного поколения в районе многоквартирных домов по ул. Ессентукская 36 и ул. Розы Люксембург 88);
	-выполнены работы по демонтажу скейт площадок в Комсомольском парке и парке Победы;
	- приобретена специализированная коммунальная техника. За счет средств бюджета Ставропольского края в 2024 году была предоставлена субсидия бюджету администрации города-курорта Пятигорска на возмещение фактически осуществленных расходов муниципального образования города-курорта Пятигорска на приобретение специализированной техники и оборудования.
	- реализован инициативный проект на территории города-курорта Пятигорска «Ремонт уличного освещения по улицам генерала Конинского, генерала Воронцова с №33, пер. Воздушный, пер. Чистый, пер. Интернациональный в микрорайоне западный города-курорта Пятигорска Ставропольского края».
	- заключен МК № 0121300035324000210 от 02.11.2024 с ООО «Тюменский Меридиан» на Оказание услуг по разработке схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Пятигорск

	3.2. В рамках основного мероприятия 2.2. подпрограммы 2 «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» финансирование не предусмотрено.
	По основному мероприятию 2.2 подпрограммы 2 мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства проходили на постоянной основе консультационно в отделе муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ.
	3.3. В рамках основного мероприятия 2.3 подпрограммы 2 «Обустройство мест массового отдыха» кассовое исполнение составило 112 714,62 тыс. руб., что составляет 62,80 % от уточненного годового плана 179 491,62 тыс. руб.
	По основному мероприятию 2.3 подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятия:

	- содержание, ремонт и реконструкция фонтанов - На отчетную дату контрактование на содержание и ремонт фонтанов предусмотрено за счет средств Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата».

	- выполнены работы по благоустройству дворовых территорий в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска: п. Энергетик, ул. Подстанционная, д.24; пр. Калинина д.42 в; п. Горячеводский, пер. Малиновского, д.9 (в 2023 году работы выполнены по: пр. Калинина, д. 32; Московская д.4; ул. Московская д. 78/2);
- выполнены работы по благоустройству «Лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) в г. Пятигорске».
ФГО учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (СКФУ) научно-образовательный центр судебной экспертизы и экспертных исследований (НОЦСЭЭИ) ОГРН в рамках контракта с администрацией Пятигорска проведена работа по Комплексному экологическому обследованию памятника природы краевого значения «гора Машук» в части реализации объектов по благоустройству. 
В соответствии с требованиями действующего законодательства администрацией города Пятигорска были назначены и проведены общественные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду по проекту «Благоустройство смотровой площадки на юго-восточной границе образовательного центра «Машук» и прилегающей к ней пешеходной зоны в г. Пятигорске».
В период проведения общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду по указанному проекту предложения и замечания общественности в форме опросных листов не поступало.
Между тем, в адрес администрации города Пятигорска поступило письмо Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 07.11.2022 исх. № 01-09/23-3 с отрицательным заключением на вышеуказанный проект и рекомендациями по доработке материалов с приложением протокола совещания по рассмотрению материалов оценки воздействия на окружающую среду по проектам «Воссоздание экологической тропы, соединяющей верхнюю площадку молодежного лагеря с нижней в г. Пятигорске» и «Благоустройство смотровой площадки на юго-восточной границе образовательного центра «Машук» и прилегающей к ней пешеходной зоны в г. Пятигорске» от 07.12.2022.
Отрицательное заключение было дано по следующим основаниям:
Земельный участок, на котором планируется проводить работы по благоустройству смотровой площадки на юго-восточной границе образовательного центра Машук и прилегающей к ней пешеходной зоны, находится в границах земель, на которых располагаются городские леса города-курорта Пятигорска.
С целью корректировки площади городских лесов в государственном лесном реестре администрации города Пятигорска обратилась в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к министерству природных ресурсов окружающей среды Ставропольского края об обязании министерства внести изменения в государственный лесной реестр, изменив площадь городских лесов города-курорта Пятигорска до фактической площади в 2 300 Га.
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 02.11.2022         № А63-13374/2022, вступившим в законную силу, суд обязал министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, внести изменения в государственный лесной реестр, изменив площадь городских лесов города-курорта Пятигорска до фактической площади в 2 300 Га.
На основании протокола заседания Координационного совета по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций от 12.04.2023 № 38, Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» с ООО «Геоспектрум» 24 мая 2023 года заключен муниципальный контракт № 50/л на выполнение работ по проведению лесоустройства и разработке лесохозяйственного регламента.
01.04.2024 года закончился период ознакомления заинтересованных лиц с проектом Лесохозяйственного регламента Пятигорского городского лесничества, в том числе путем размещения его на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На основании протокола Комиссии по рассмотрению, оценке качества, анализа поступающих в администрацию города Пятигорска замечаний и предложений по проекту лесохозяйственного регламента Пятигорского городского лесничества от 26.04.2024 постановлением администрации города Пятигорска от 02.05.2024 № 1510 утвержден Лесохозяйственный регламент Пятигорского городского лесничества.
Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» был заключен муниципальный контракт с ООО «ГЕОСПЕКТРУМ», в соответствии с которым разработан проект освоения лесов для осуществления рекреационной деятельности (кадастровый номер 26:33:200101:401 с площадью 0,9806 га).
По результатам выполнения в соответствии с утвержденной дорожной картой МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» города Пятигорска направило заявку в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края на которую получила отказ в связи с отсутствием Пятигорского городского лесничества в информационном портале «АВЕРС: электронные документы лесопользователя».
В настоящее время МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» города Пятигорска был направлен запрос в Федеральное агентство лесного хозяйства с просьбой предоставить доступ для дальнейшей работы в информационном портале «АВЕРС: электронные документы лесопользователя».
Указанные действия позволят сформировать окончательную редакцию материалов оценки воздействия на окружающую среду с учетом рекомендаций Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды СК от 7 ноября 2022 г. № 01-09/23-3 и провести работы по реализации проекта «Благоустройство смотровой площадки на юго-восточной границе образовательного центра «Машук» и прилегающей к ней пешеходной зоны в г. Пятигорске».
На основании вышеизложенного, после проведения указанных мероприятий будет рассмотрена возможность заключение муниципального контракта «Благоустройство смотровой площадки на юго-восточной границе образовательного центра «Машук» и прилегающей к ней пешеходной зоны в г. Пятигорске» в границах памятника природы краевого значения «Гора Машук».

	Достигнуты следующие значения показателей Подпрограммы 2:
	- выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муниципальными контрактами 100 %, что соответствует запланированному значению;
	- доля благоустроенных общественных территорий в общем числе общественных территорий, прошедших конкурсный отбор 97 %, при плане 100%, в связи с изменениями условий контракта;
	- приобретение специализированной коммунальной техники – 11 ед., план – 11 ед.;
	- проведение мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорск - 12 ед., что соответствует запланированному значению. В целях оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, в том числе и ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК в администрации г. Пятигорска функционирует «Центр поддержки собственников» (далее-Центр). Специалистами Центра ведется информационно-разъяснительная работа, а также консультационная поддержка граждан и юридических лиц по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленная на повышение правовой грамотности собственников помещений в многоквартирных домах. В Центр могут обращаться граждане и юридические лица без предварительной записи каждый вторник и среду с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 5 этаж, кабинет № 504.
	По подпрограмме 2 предусмотрено 15 контрольных событий, 14 контрольных событий выполнены в установленные сроки, 1 контрольное событие не достигнуто.
[bookmark: _GoBack]Выполнение мероприятий подпрограммы 2 позволило достичь положительного значения 3 показателей решения задачи подпрограммы 2, из 6 запланированных, 2 из которых не учитываются (0 значение). 
Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительного значения 2 индикаторов достижения цели Программы, из 3 запланированных, 1 из которых не учитывается и 9 показателей решения задач Программы, из 17 запланированных, 7 из которых не учитывается (0 значение), 1 показатель не достиг планового значения.
	4. По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» кассовое исполнение составило 97 612,22 тыс. руб. или 99,32 % от уточненного годового плана 98 282,88 тыс. руб.
	По подпрограмме 3 проведены следующие мероприятия:
	- проведены выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска штатной численностью 28 единиц;
	- обеспечена деятельность МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» штатной численностью 55 единиц;
	- обеспечена деятельность МКУ «УКС» штатной численностью 35 единиц;
	- оказана образовательная услуга по обучению дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.

Подробная информация о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» за 2024 год приведен в Приложении 4 к Годовому отчету.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2024 год.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» за 2024 год приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» за 2024 год приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.
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