# Муниципальное учреждение

# Управление городского

# хозяйства, транспорта и связи администрации

# города Пятигорска

# ПРИКАЗ

«25» декабря 2025 г.                     № 104                                         г.Пятигорск

О внесении изменений в детальные план-графики реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3535, муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518, муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017  № 3537, муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017  № 3536, на очередной 2025 финансовый год

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска» (о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 08.11.2013 № 4175), постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке», -

# ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2025 год, изложив его в редакции согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» на 2025 год, изложив его в редакции согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

3. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» на 2025 год, изложив его в редакции согласно Приложению 3 к настоящему приказу.

4. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на 2025 год, изложив его в редакции согласно Приложению 4 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска – начальник

МУ «Управление городского хозяйства,

транспорта и связи администрации

города Пятигорска»                                                                  И.А.Андриянов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Приказу МУ «УГХТиС администрации

г.Пятигорска»  от  25.12.2025  № 104___________

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска

_____________Ю.И.Николаева

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК

реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

на очередной 2025 финансовый год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события) | График реализации (квартал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Установка светофорного объекта на пересечении ул. Маршала Жукова и ул. Маршала Бабаджаняна |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1: Заключен контракт на установку светофорного объекта | Зав. отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. |  | 30.06.2025 |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2: Выполнены условия заключенного контракта на работы по установке светофорного объекта | Зав. отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. |  | 31.10.2025 |  |  |  | Х |
| 1.1.2. | Установка светофорного объекта на пересечении просп. Кирова и ул. Дзержинского | Зав. отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3: Заключен контракт на установку светофорного объекта | Зав.отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. |  | 30.06.2025 |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 4: Выполнены условия заключенного контракта на работы по установке светофорного объекта | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. |  | 31.10.2025 |  |  |  | Х |
| 1.1.3. | Установка светофорного объекта на пересечении просп. Кирова и просп. 40 лет Октября | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. | 29.09.2025 | 31.12.2025 |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5: Заключен контракт на установку светофорного объекта | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. |  | 29.09.2025 |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие 6: Выполнены условия заключенного контракта на работы по установке светофорного объекта | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. |  | 31.12.2025 |  |  |  | Х |
| 1.1.4. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (Реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границы Предгорного района и города Лермонтова) | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7: Производство работ согласно графику на 2025 год (переустройство сетей: газоснабжения, водоснабжения, хоз-бытовой канализации, устройство подземного перехода, путепровода через железную дорогу) | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С. |  | 25.12.2025 |  |  |  | Х |
| 1.1.5. | Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию)автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод (выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство путепровода по ул.Мира в г.Пятигорске» | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С. | 01.02.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 8: Проведение подготовительных работ | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С. |  | 31.12.2025 |  |  |  | Х |
| 1.2. | Региональный проект: «Региональная и местная дорожная сеть» | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. | 01.02.2025 | 31.07.2025 | Х | Х | Х |  |
| 1.2.1. | Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения (строительство (реконструкция) искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения)(Реконструкция моста через р.Подкумок на проспекте Советской Армии в городе-курорте Пятигорске) |  | 01.02.2025 | 31.07.2025 | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 9: Выполнены условия заключенного контракта (Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта) | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С. |  | 15.07.2025 |  |  | Х |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.: «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. | 01.04.2025 | 31.11.2025 |  | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей |  | 01.04.2025 | 31.11.2025 |  | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 10: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на выполнение работ по ремонту тротуара | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. |  | 30.09.2025 |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие 11: Выполнены условия заключенного контракта (Акт о приемке выполненных работ) |  |  | 31.11.2025 |  |  |  | Х |
| 2.1.2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 12: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, на ремонт дорог с гравийным покрытием | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. |  | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 13: Выполнены условия заключенного контракта (Акт о приемке выполненных работ) |  |  | 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 |  | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 14: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. |  | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 15: Выполнены условия заключенного контракта (Акт приёмки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги (форма А-1)) |  |  | 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 |  | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.: «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С.; заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю. | 01.07.2025 | 31.12.2025 |  |  | Х | Х |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей |  | 01.07.2025 | 31.12.2025 |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 16: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С. |  | 01.09.2025 |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие 17: Выполнены условия заключенного контракта (Акт о приемке выполненных работ) | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С. |  | 31.12.2025 |  |  |  | Х |
| 3.1.2. | Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю. | 01.02.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 18: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на работы по содержанию и обслуживанию ливневых канализаций | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю. |  | 30.06.2025 |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 19: Выполнены работы по содержанию и обслуживанию ливневых канализаций (Акт о приемке выполненных работ) | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю. |  | 31.12.2025 |  |  |  | Х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.: «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1. | Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 20: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на диагностику, обследование и паспортизацию улично-дорожной сети | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. |  | 31.03.2025 30.06.2025 | Х | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 21: Выполнены условия заключенного контракта на диагностику, обследование и паспортизацию улично-дорожной сети | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. |  | 31.12.2025 |  |  |  | Х |
| 5 | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1.: «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» - Васютина Н.А; Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1. | Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 22: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети (содержание светофорных объектов; восстановление пешеходных ограждений; монтаж информационных секций; нанесение дорожной разметки; окраска ограждений) | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. |  | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 23: Выполнены условия заключенных контрактов на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети (содержание светофорных объектов; восстановление пешеходных ограждений; монтаж информационных секций; нанесение дорожной разметки; окраска ограждений) | Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» - Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. |  | 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 |  | Х | Х | Х |
| 5.1.2. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» - Васютина Н.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 24: Проведены городские конкурсы, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | Х |
| 6 | Подпрограмма 8 «Безопасные качественные дороги города-курорта Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Региональный проект: «Региональная и местная дорожная сеть» | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек |  |  | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 25: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на выполнение работ | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. |  | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 26: Выполнены условия заключенных контрактов | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. |  | 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 |  | Х | Х | Х |

Заместитель главы администрации города Пятигорска-

Начальник МУ «Управление городского хозяйства,

транспорта и связи администрации г.Пятигорска»                                                                                               И.А.Андриянов

Заместитель главы администрации города Пятигорска -

Начальник МУ «Управление образования

администрации города Пятигорска»                                                                                                                        Н.А. Васютина

Начальник МКУ «Управление капитального строительства»                                                                               Д.С. Громаков

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Приказу МУ «УГХТиС администрации

г.Пятигорска»  от  25.12.2025  № 104___________

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска

_____________Ю.И.Николаева

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК

реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»

на очередной 2025 финансовый год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события) | График реализации (квартал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: «Обращение с отходами производства и потребления» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Пятигорска | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на ликвидацию свалок | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2: Выполнены условия заключенных контрактов на ликвидацию свалок | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 |  | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 01.07.2025 | 31.12.2025 |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 31.12.2025 |  |  |  | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: «Охрана водных ресурсов» | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.; | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Выполнение химического анализа сточных и природных вод |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на выполнение химического анализа сточных и природных вод | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 5: Выполнены условия заключенных контрактов на выполнение химического анализа сточных и природных вод | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 |  | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Берегоукрепительные работы | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю. | 01.05.2025 | 30.09.2025 |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 6: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на берегоукрепительные работы | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 31.06.2025 |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 7: Выполнены условия заключенных контрактов на берегоукрепительные работы | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 30.09.2025 |  |  | Х |  |
| 1.2.3. | Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 01.07.2025 | 17.07.2025 |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие 8: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на оказание услуг по охране водных объектов и гидротехнических сооружений | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 17.07.2025 |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие 9: Выполнены условия заключенных контрактов на оказание услуг по охране водных объектов и гидротехнических сооружений | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 17.07.2025 |  |  | Х |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: «Охрана лесов и мероприятия в области озеленения» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1. | Охрана, восстановление и использование лесов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 10: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты по охране, восстановлению и использованию лесов (противопожарные мероприятия в лесах) | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 11: Выполнены условия заключенных контрактов по охране, восстановлению и использованию лесов (противопожарные мероприятия в лесах) | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 30.09.2025 31.12.2025 |  |  | Х | Х |
| 1.3.2. | Озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы) | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 12: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты по озеленению | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С. |  | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 13: Выполнены условия заключенных контрактов по озеленению | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С. |  | 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 |  | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С. | 01.01.2025 | 24.04.2025 | Х | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 14: Выполнены мероприятия по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С. |  | 24.04.2025 |  | Х |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: «Улучшение экологии окружающей среды» | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С. | 01.04.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х |
| 1.4.1. | Санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С. | 01.04.2025 | 30.09.2025 |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 15: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия на территории города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С. |  | 30.04.2025 |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 16: Выполнены условия заключенных контрактов на санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия на территории города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С. |  | 30.09.2025 |  |  | Х |  |
| 1.4.2. | Организация субботников | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С.; Зам. начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.; Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска» - Васютина Н.А. | 01.04.2025 | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 17: проведение субботников |  |  | 30.06.2025 30.09.2025 31.10.2025 |  | Х | Х | Х |
| 1.4.3. | Санитарная очистка территории города | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 18: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на санитарную очистку территории города | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С. |  | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 19: Выполнены условия заключенных контрактов по санитарной очистке территории города | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С. |  | 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 |  | Х | Х | Х |
| 1.4.4. | Размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С. | 01.05.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 20: Размещение материалов в СМИ |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | Х |
| 1.4.5. | Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 21: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю. |  | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 22: Выполнены условия заключенных контрактов на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю. |  | 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 |  | Х | Х | Х |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.: «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций» | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.1. | Содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 23: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю. |  | 30.06.2025 30.09.2025 |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 24: Выполнены условия заключенных контрактов на содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю. |  | 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 |  | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.: «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С. | 01.04.2025 | 30.09.2025 |  | Х | Х |  |
| 2.1.1. | Ликвидация карантинных растений (амброзии) химическим способом |  | 01.04.2025 | 30.09.2025 |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 25: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на ликвидацию карантинных растений (амброзии) химическим способом | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С. |  | 30.06.2025 |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 26: Выполнены условия заключенных контрактов на ликвидацию карантинных растений (амброзии) химическим способом | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С. |  | 30.09.2025 |  |  | Х |  |
| 2.1.2. | Уведомление в письменной форме предприятий, организаций и учреждений о необходимости очистки собственных, закрепленных и прилегающих территорий от карантинных растений | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С. | 01.04.2025 | 30.09.2025 |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 27: Рассылка уведомлений в письменной форме предприятиям, организациям и учреждениям о необходимости очистки собственных, закрепленных и прилегающих территорий от карантинных растений | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С. |  | 30.09.2025 |  |  | Х |  |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.: «Обеспечение реализации Программы» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |

Заместитель главы администрации города Пятигорска-

Начальник МУ «Управление городского хозяйства,

транспорта и связи администрации г.Пятигорска»                                                                                               И.А.Андриянов

Заместитель главы администрации города Пятигорска -

Начальник МУ «Управление образования

администрации города Пятигорска»                                                                                                                        Н.А. Васютина

Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска»                                                                     К.С.Нестяков

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Приказу МУ «УГХТиС администрации

г.Пятигорска»  от  25.12.2025  № 104___________

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска

_____________Ю.И.Николаева

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК

реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

градостроительства, строительства и архитектуры» на очередной 2025 финансовый год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события) | График реализации (квартал) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. | 01.02.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.1.1. | Обеспечение мероприятий по сносу самовольно возведенных объектов | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. | 01.02.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие 1: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на услуги по сносу самовольно возведенных объектов | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 30.06.2025 30.09.2025 |  | Х | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2: Выполнены условия заключенных контрактов на услуги по сносу самовольно возведенных объектов | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 30.09.2025 31.12.2025 |  |  | Х |  | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Кочетов Г.В. | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.2.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие 3: выданы свидетельства на получение социальной выплаты молодым семьям |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  | Х |
| 1.2.2. | Предоставление молодым семьям соц.выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей, соц.выплат на приобретение (строительство) жилья | Начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Кочетов Г.В. | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие 4: выданы свидетельства на получение социальной выплаты молодым семьям. |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» | Заведующий отделом реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.3.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счёт средств полученных от государственной корпорации -Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие 5: Возмещена часть расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора (возмещение части расходов на уплату процентов услуг и (или) работ по энергосбережению). | Заведующий отделом реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А. |  | 31.12.2025 |  |  |  |  | Х |
| 1.4. | Основное мероприятие: «Строительство муниципального жилищного фонда города-курорта Пятигорска» | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.4.1. | Обеспечение мероприятий по строительству муниципального жилищного фонда города-курорта Пятигорска |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие 6: Завершение строительства объекта корпус 3 многоквартирного жилого дома по ул.Пальмиро Тольятти (Акт приема-передачи) | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» - Громаков Д.С. |  | 31.12.2025 |  |  |  |  | Х |
| 1.5. | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Кочетов Г.В.; начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.5.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.6. | Реализация регионального проекта «Жилье» | Начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Кочетов Г.В.; Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» - Громаков Д.С.; начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.6.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе: | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.6.1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.6.1.2. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.6.1.3. | Обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.6.1.4. | Обеспечение мероприятий на оплату превышения стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселении граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие 7: Ввод объекта в эксплуатацию корпус 3 многоквартирного жилого дома по ул.Пальмиро Тольятти (Акт ввода в эксплуатацию) | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С. |  | 31.12.2025 |  |  |  |  | Х |
|  | Контрольное событие 8: Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Кочетов Г.В. |  | 31.12.2025 |  |  |  |  | Х |
|  | 2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.: «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.1. | Уличное освещение | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 9: Проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты на услуги по передаче электрической энергии, а также услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Х | Х | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 10: Обеспечено уличное освещение города | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 |  | Х | Х | Х |  |
| 2.1.2. | Организация и содержание мест захоронения | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 11: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ |  |  | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Х | Х | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 12: Выполнены условия заключенных контрактов на услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ |  |  | 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 |  | Х | Х | Х |  |
| 2.1.3. | Прочие мероприятия по благоустройству территорий города (включая: содержание озера "Провал", изготовление печатной продукции, ремонт спортивного оборудования) | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Дворников В.Ю; Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 13: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на реализацию мероприятий по благоустройству территории города | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С.; Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Х | Х | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 14: Выполнены мероприятия по благоустройству территории города |  |  | 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 |  | Х | Х | Х |  |
| 2.1.4. | Мероприятия по разработке схем водоснабжения и водоотведения города-курорта Пятигорска | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 15: выполнены мероприятия по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | Х |  |
| 2.1.5. | Реализация инициативного проекта на территории города-курорта Пятигорска «Ремонт уличного освещения по улицам В.В.Концевого, Авиаторов в микрорайоне «Западный» города -курорта Пятигорска Ставропольского края» | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю. | 01.07.2025 | 31.12.2025 |  |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 16: выполнены мероприятия по реализации инициативного проекта на территории города-курорта Пятигорска «Ремонт уличного освещения по улицам В.В.Концевого, Авиаторов в микрорайоне «Западный» города -курорта Пятигорска» |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | Х |  |
| 2.1.6. | Приобретение специализированной техники и оборудования для муниципальных нужд муниципальных образований | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю. | 01.07.2025 | 31.12.2025 |  |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 17: выполнены мероприятия по приобретению специализированной техники и оборудования для муниципальных нужд муниципальных образований |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | Х |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.: «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» | Заведующий отделом реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.2.1. | Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (по мере обращения) | Заведующий отделом реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3.: «Обустройство мест массового отдыха» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3.1. | Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 18: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на содержание, ремонт и реконструкцию фонтанов | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Х | Х | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 19: Выполнены условия контрактов на содержание, ремонт и реконструкцию фонтанов | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 |  | Х | Х | Х |  |
| 2.3.2. | Реализация мероприятий по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 20: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на реализацию мероприятий по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С. |  | 30.06.2025 |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 21: Выполнены мероприятия по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С. |  | 13.08.2025 |  |  | Х |  |  |
| 2.3.3. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 22: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С. |  | 12.05.2025 |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 23: Выполнены мероприятия по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С. |  | 31.12.2025 |  |  | Х |  |  |
|  | 3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.: «Обеспечение реализации Программы» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.2. | Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.: «Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.2.2. | Расходы на оформление допуска для осуществления функций заказчика | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |

Заместитель главы администрации города Пятигорска-

Начальник МУ «Управление городского хозяйства,

транспорта и связи администрации г.Пятигорска»                                                                                               И.А.Андриянов

Начальник МУ «Управление имущественных отношений

администрации города Пятигорска»                                                                                                                             Г.В.Кочетов

Начальник МКУ «Управление капитального строительства»                                                                               Д.С. Громаков

Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска»                                                                     К.С.Нестяков

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Приказу МУ «УГХТиС администрации

г.Пятигорска»  от  25.12.2025  № 104___________

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска

_____________Ю.И.Николаева

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК

реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на очередной 2025 финансовый год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события) | График реализации (квартал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. | 01.03.2025 | 31.05.2025 |  | Х |  |  |
| 1.1.1. | Анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2026 году |  | 01.03.2025 | 31.05.2025 |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1: голосование по отбору объектов благоустройства завершено | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. |  | 31.05.2025 |  | Х |  |  |
| 1.2. | Реализация регионального проекта: «Формирование комфортной городской среды» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. | 01.02.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Х |  |
| 1.2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды за счет местного бюджета свыше требуемого софинансирования |  | 01.02.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2: Изготовление агитационных материалов для привлечения жителей в голосовании |  |  | 30.04.2025 |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 3 : Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С. |  | 30.09.2025 |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие 4: Разработана проектно-сметная документация (Акт приема передачи проектно-сметной документации, заключение гос. экспертизы) | Начальник МКУ «УКС» - Громаков Д.С. |  | 01.12.2025 |  |  |  | Х |
|  | Контрольное событие 5: Подача заявки на выделение субсидии в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. |  | 31.12.2025 |  |  |  | Х |
| 1.2.2. | Реализация программ формирования современной городской среды |  | 01.02.2025 | 30.09.2025 |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие 6: Выполнены условия заключенного контракта на работы по объекту: проект Квартал 3688 (с обустройством зон отдыха и развлечения с инклюзией для разного поколения в районе многоквартирных домов по ул.Ессентукская, 36 и ул.Розы Люксембург, 88). Работы по благоустройству завершены. | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. |  | 30.09.2025 |  |  | Х |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: «Благоустройство дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена» | Заведующий отделом реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А. | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий города-курорта Пятигорска |  | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7: инвентаризация дворовых территорий проводится на основании распоряжения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края | Заведующий отделом реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А. |  | 31.12.2025 |  |  |  | Х |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Андриянов И.А. | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Х | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 8: проведение приема предложений жителей города-курорта Пятигорска в целях определения перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С. |  | 31.05.2025 | Х |  |  |  |

Заместитель главы администрации города Пятигорска-

Начальник МУ «Управление городского хозяйства,

транспорта и связи администрации г.Пятигорска»                                                                                               И.А.Андриянов

Начальник МКУ «Управление капитального строительства»                                                                               Д.С. Громаков

Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска»                                                                     К.С.Нестяков